**布沙分公司关于布吉所粤宝路DN1500过河管及沉砂池清疏工程采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

布吉所粤宝路DN1500过河管及沉淀池清疏工程

（二）采购原因

经核实：

深圳市龙岗区粤宝路DN1500过河管及沉淀池淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。

1. 项目内容

拟计划：

龙岗区粤宝路DN1500过河管

1. 一侧DN1500过河管长40米，淤积深度1.3米，淤积量65.08立方米；
2. 另一侧DN1500过河管长40米，淤积深度1.3米，淤积量65.08立方米；
3. 三个规格为长8米\*宽3米\*深8米的沉淀池，其中一个沉淀池淤积深度0.8米，一个淤积深度1.3米，一个淤积深度1.4米，淤积量为84立方米。

 拟采用围堰方式分区清淤，配合发电机、污水泵进行抽水。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。2023 年3月5日进场，2023年4月10日完成。

理由：深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为19.6万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2023年4月28日