布沙分公司关于金运路173号百和苑小区DN400污水管等5处小区排水设施应急清疏项目采购的请示

- 采购需求

- （一）采购项目名称

- 金运路173号百和苑小区DN400污水管等5处小区排水设施应急清疏项目

- （二）采购原因

- 经核实，金运路173号百和苑小区DN400污水管、长龙七区DN400污水管、长龙社区康德大厦河西七巷DN800污水管、DN400污水管，文景社区布吉街道办停车场路段DN400污水管、文景社区大世纪花园吉庆路12-8门前DN400雨水管、DN300污水管淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。

- 项目内容

- 拟计划

- 1.清疏金运路173号百和苑小区DN400污水管约115m，淤积深度0.18m，淤泥量6.86m³；

- 2.清疏长龙七区DN400污水管约280m，淤积深度0.18m，淤泥量16.68m³；

- 3.清疏长龙社区康德大厦河西七巷DN800污水管约103m，淤积深度0.39m，DN400污水管约272m，淤积深度0.19m，淤泥量45.09m³；

- 4.清疏文景社区布吉街道办停车场路段DN400污水管约220m，淤积深度0.16m，淤泥量11.06m³；

- 5.清疏文景社区大世纪花园吉庆路12-8门前DN400雨水管约353m，淤积深度0.18m，DN300污水管约238m，淤积深度0.14m，淤泥量28.74m³。

二、 采购方式

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司 (根据实施外协队伍选择)负责清疏。2023 年4月10日进场，2023年4月24日完成。

理由：深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

三、招标控制价

该项目估算价为19万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

四、合同特殊条款

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2023年4月25日