布沙分公司关于可园社区富文工业区4栋宿舍楼DN300污水管等12处小区应急清疏项目采购的请示

- 采购需求

（一）采购项目名称

可园社区富文工业区4栋宿舍楼DN300污水管等12处小区应急清疏项目

（二）采购原因

- 经核实，可园社区富文工业区4栋宿舍楼DN300污水管、可园社区富文工业区右手厂房内DN400污水管、龙珠社区龙珠A区推拿馆及旺角商店门前DN300污水管、龙珠社区华美工业区内DN200雨水管、明渠，木棉湾社区泉森红木棉创意园京南路2号5栋京东快递门口DN300污水管、可园社区大芬油画苑出入口DN300雨水管、龙珠社区龙珠花园C区明珠苑11栋门口DN300污水管、木棉湾社区红木棉青年社区4号宿舍楼后面DN300污水管、龙威花园DN400污水管、木棉湾社区吉盛昌工业园9栋门口DN300雨水管、雨水口，龙珠社区龙珠花园B区幼儿园内DN300污水管、龙珠社区龙珠花园B区明珠苑5栋门口DN300污水管淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。

- 项目内容

- 拟计划

- 1.清疏可园社区富文工业区4栋宿舍楼后面DN300污水管约100m，淤积深度0.3m，淤泥量7.99m³；

- 2.清疏可园社区富文工业区右手厂房内DN400污水管约200m，淤积深度0.2m，淤泥量20.68m³；

- 3.清疏龙珠社区龙珠A区推拿馆及旺角商店门前DN300污水管约150m、淤积深度0.3m，总淤泥量11.52m³；

- 4.清疏龙珠社区华美工业区内DN200雨水管约300m，淤积深度0.2m，淤泥量9.42m³；明渠长约120m，宽0.4m，淤积深度0.3m，淤泥量144m³；

- 5.清疏木棉湾社区泉森红木棉创意园京南路2号5栋京东快递门口DN300污水管约50m，淤积深度0.3m，淤泥量3.53m³；

- 6.清疏可园社区大芬油画苑出入口DN300雨水管10m，淤积深度0.3m，淤泥量0.71m³。

- 7.清疏龙珠社区龙珠花园C区明珠苑11栋门口DN300污水管约30m，淤积深度0.15m，淤泥量1.12m³。

- 8.清疏木棉湾社区红木棉青年社区4号宿舍楼后面DN300污水管150m，淤积深度0.2m，淤泥量7.74m³。

- 9.清疏龙威花园DN400污水管约100m，淤积深度0.4m，淤泥量13.03m³。

- 10.清疏木棉湾社区吉盛昌工业园9栋门口DN300雨水管260m，淤积深度0.3m，淤泥量19.15m³，雨水口12座。

- 11.清疏龙珠社区龙珠花园B区幼儿园内DN300污水管约80m、淤积深度0.3m，淤泥量6m³。

- 12.清疏龙珠社区龙珠花园B区明珠苑5栋门口DN300污水管约30m，淤积深度0.3m，淤泥量3.7m³。

二、 采购方式

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司 (根据实施外协队伍选择)负责清疏。2023 年4月1 日进场，2023年4月25日完成。

理由：深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

三、招标控制价

该项目估算价为18.5万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

四、合同特殊条款

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2023年4月26日