布沙分公司关于宝丽路口公交站牌处等64处市政路地面设施维修项目采购的请示

- 采购需求

（一）采购项目名称

宝丽路口公交站牌处等64处市政路地面设施维修项目

（二）采购原因

接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，深圳市龙岗区布吉街道宝丽路口公交站牌处等64处市政路地面设施维修项目位置均有排水设施存在不同程度损坏，严重影响正常交通通行及存在较大安全隐患，需安排紧急抢修。

- 项目内容

本项目位于深圳市龙岗区布吉街道长龙社区宝丽路口公交站牌位置(1处)、布吉街道吉政路路灯编号29百盛大厦处(1处)、布吉社区大坪路52-6门前(1处)、文景社区吉政路构妈岭幼儿园对面路段(1处)、文景社区文景小学门口黄线禁停区(1处）、长龙社区长龙路107长龙苑对面(1处）、长龙社区长龙路122号门前(1处）、长龙社区新龙路7-1优剪门口(1处)、文景社区储发路43-1门口前(1处)、文景社区金运路66-3对面(1处)、储发路74-10号门前垃圾池门口(1处)、凤凰社区文博路整条路（24处）、长龙社区长龙路54号-1(1处)、长龙社区金龙路国都花园停车场入口(1处)、文景社区储运路46号门前(1处)、长龙社区长龙路56号右侧(1处)、可园南区湖西路60号御美人对面人行道绿化带(1处)、湖西路44号罗记石磨肠粉对面绿化带内(1处)、湖西路92号广美购对面绿化带内(1处)、兴和苑大门出口处市政道路（2处）、湖西路218-1号金百汇生活超市前市政道路(1处)、布沙路源郎酒家门口处市政道路(1处)、科技园路慢城五金店旁边(1处)、东西干道东方半岛花园人行天桥下面(1处)、兴和苑出口左侧20米处市政道路(1处)、富文工业区后门楼梯口处市政道路湖西路（2处）、贤义外国语学校大门口市政路(1处)、景芬路康达乐公交站台(1处)、东西干道往东方半岛酒店方向（2处）、布沙路明之都酒店入口(1处)、百鸽路与湖南路红绿灯路口交汇处（2处）、珠花园2公交站台右侧人行道上(1处)、龙岗大道大芬地铁站排旁(1处)、布吉华美工业区公交站台旁(1处)、景园路志恩商行对面(1处)、富文工业园后门楼梯口前(1处)、储运路44号门口（华天辰投资有限公司(1处）。拟计划：对以上位置进行更换污水井盖20套、雨水井盖22套、雨水篦子17套、安装防坠网31套、清掏雨水口长度约30米。

二、 采购方式

采购方式：直接发包

由深圳市晟楷桦建筑工程有限公司负责抢修。

理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。2023年3月31日进场，2023年5月20日完成。根据“深圳市水务（集团）有限公司采购管理办法和实施细则”中“深圳市水务（集团）有限公司工程项目采购实施细则”的“四十二条中（一）（3）集团全资或控股子公司具有相应资质和实施能力的，燃气、电力、消防等特殊专业工程及应急工程、抢险救灾工程可直接发包。其中对于应急工程、抢险救灾工程，在情况十分紧急，不立即开始抢修施工则会对集团公司的生产经营或社会形象造成较大负面影响的，可直接组织实施，但应在30个自然日内补办相关审批手续。”本次抢修情况十分紧急，同时根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2021-2023年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：SW2021-02-002）”通过择优方式确定深圳市华胜建设集团有限公司、深圳盐港建设工程有限公司、深圳市文灿建设工程有限公司、深圳市晟楷桦建筑工程有限公司、汕头市建安实业（集团）有限公司、深圳市绿城建筑有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。故采用直接发包方式由深圳市晟楷桦建筑工程有限公司。

三、招标控制价

该项目估算价为13万。

本项目因估算价小于30万，不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

- 合同特殊条款

- 因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务

布沙分公司布吉水务所

2023年5月28日