**布沙分公司关于吉大花园金运路38附5保安亭入口处等78处地面设施维修项目采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

吉大花园金运路38附5保安亭入口处等78处地面设施维修项目

（二）采购原因

接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，深圳市龙岗区布吉街道吉大花园金运路38附5保安亭入口处等78处位置均有排水设施存在不同程度损坏，严重影响正常交通通行及存在较大安全隐患，需安排紧急抢修。

1. 项目内容

本项目位于深圳市龙岗区布吉街道文景社区吉大花园金运路38附5保安亭入口（1处）、文景社区大世纪花园（5处）、文景社区诚信华庭布吉广场路1号门牌旁（1处） 、湖南路吉华路布吉公园三又路口（1处）、布吉街111-1门口（1处）、长龙社区粒上皇吉华路222-21号门前（1处）、长龙社区千依唯吉华路222-27号门前（1处）、布吉社区老坪村170-2菜市场旁边（1处）、凤凰社区德福花园（1处）、文景社区大世纪杰座(7处)、凤凰社区凤凰山庄三区225-门前（1处）、龙岭社区尖山排8-2门口（1处）、文景社区文雅豪庭吉兴路6-美宜佳门前（1处）、布吉街88-1门前（1处）、文景社区布龙路29号1栋杰座1单元（1处）、德兴社区德兴花园北区德禄苑1栋C单元门口（1处）、文景社区金运家园吉庆路（2处）、布吉社区百花二路一巷5-2号门口(1处)、南三社区新三村新围四巷（2处）、吉好社区粤宝路45号3栋左侧（1处）、布吉社区格塘路16号门前（1处）长龙社区新龙路27-1号金月湾养生堂门前（1处）、长龙社区新龙路27-1号金月湾养生堂门前（1处）、布吉街道南三社区新三村西区十五巷5号(1处）、布吉统建楼布华路9号门前（1处）、文景社区教育新村24-32栋门前（1处）、凤凰社区格塘新村307-7号门前（1处）、凤凰社区格塘新村307-7号门前（1处）、东心岭小区（6处）、文锦社区储运路(9处)、文景社区教育新村（2处）、文景社区储运路46号7栋门前（1处）、文景社区朗深科技园（1处）、文锦社区大世纪花园（15处）、怡馨苑小区（2处）、吉庆路金运家园园停车场（1处）、莲花山庄二村38号门口（1处）。拟计划：对以上位置进行更换污水井34套、雨水井盖13套、雨水篦子18套、更换井盖基础3处、安装防坠网23套。

**二、 采购方式**

采购方式：直接发包

由深圳市晟楷桦建筑工程有限公司负责抢修。

理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。2023年3月9日进场，2023年3月31日完成。根据“深圳市水务（集团）有限公司采购管理办法和实施细则”中“深圳市水务（集团）有限公司工程项目采购实施细则”的“四十二条中（一）（3）集团全资或控股子公司具有相应资质和实施能力的，燃气、电力、消防等特殊专业工程及应急工程、抢险救灾工程可直接发包。其中对于应急工程、抢险救灾工程，在情况十分紧急，不立即开始抢修施工则会对集团公司的生产经营或社会形象造成较大负面影响的，可直接组织实施，但应在30个自然日内补办相关审批手续。”本次抢修情况十分紧急，同时根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2021-2023年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：SW2021-02-002）”通过择优方式确定深圳市华胜建设集团有限公司、深圳盐港建设工程有限公司、深圳市文灿建设工程有限公司、深圳市晟楷桦建筑工程有限公司、汕头市建安实业（集团）有限公司、深圳市绿城建筑有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。故采用直接发包方式由深圳市晟楷桦建筑工程有限公司。

**三、招标控制价**

该项目估算价为15.2万。

本项目因估算价小于30万，不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务

布沙分公司布吉水务所

2023年4月16日