**关于甘坑社区秀峰工业城E-5栋后面D400污水管等7项应急清疏项目采购的请示**

**一、采购需求**

（一）采购项目名称

甘坑社区秀峰工业城E-5栋后面D400污水管等7项应急清疏项目

（二）采购原因

经核实甘坑社区秀峰工业城E-5栋后面D400污水管、甘坑社区华通大厦A栋-B栋之间D300污水管、甘坑社区爱心美术学院侧面D300污水管、甘坑社区秀峰工业城E3栋旁D400污水管、甘坑社区门甘李二路6-41处D400污水管等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏；甘坑社区秀峰工业城西侧一栋旁盖板沟1.2m\*1.2m和一条明渠1.1m\*0.8m；甘坑社区秀峰工业城B3-B5之间雨水沟堵塞1.1\*0.8m，为保证排水通畅，需安排紧急清疏；

（三）项目内容

拟计划：

1. 清疏清疏甘坑社区秀峰工业城E-5栋后面D400污水管约80m，淤积深度约0.2m，淤积量约7.54m³；
2. 清疏甘坑社区华通大厦D300污水管约68m，淤积深度约0.2m，淤积量约3.6m³；
3. 清疏甘坑社区爱心美术学院侧面D300污水管约17.7m，淤积深度约0.25m，淤积量约1.11m³；
4. 清疏甘坑社区秀峰工业E3栋旁D400污水管约66m，淤积深度约0.2m，淤积量约6.22m³；
5. 清疏甘坑社区甘李二路6-41处400污水管约20m，淤积深度约0.2m，淤积量约1.88m³；
6. 清疏甘坑社区秀峰工业城西侧一栋旁盖板沟1.2m\*1.2m约15m；明渠1.1m\*0.8m约37m，盖板沟淤积深度约0.8m，明渠淤积深度约0.4m，淤积量约26.24m³；
7. 清疏甘坑社区秀峰工业城B3-B5之间雨水沟1.1\*0.8m约60m，淤积深度0.3m，淤积量约16.5m³。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市名鹏建筑工程有限公司负责施工。

理由：

该清疏项目紧急，现已完成该清疏任务。2023年5月10日进场，2023年10月 15日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市名鹏建筑工程有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市天海建设科技集团有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为5.34万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

1. **合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司吉华水务所

2023年10月23日