**长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购）询价文件**

**目录**

[第一章 供应商须知 3](#_Toc10808)

[第二章 项目概况 7](#_Toc6173)

[第三章 供应商资格要求 7](#_Toc8707)

[第四章 入围方案（如需） 8](#_Toc13628)

[第五章 评审方法 8](#_Toc9666)

[第六章 商务需求 10](#_Toc24270)

[第七章 合同条款及格式 11](#_Toc14398)

[第八章 响应文件格式 23](#_Toc24736)

1. **供应商须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **供应商须知前附表** | | |
| **条款号** | **名称** | **编列内容** |
| 1.1 | 采购人 | 名称：深圳市深水宝安水务集团有限公司  联系地址：深圳市宝安区广深公路新安段268号  联系人：王先生  联系电话：17318028895  电子邮箱： / |
| 1.2 | 项目名称 | 长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购） |
| 1.3 | 公告日期 | 2024年3月7日12:00-2024年3月12日12:00 |
| 项目类别 | 服务类 |
| 采购方式 | 公开询价 |
| 1.4 | 采购文件获取方式 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
| 采购文件获取时间 | 2024年3月7日12:00 |
| 1.5 | 供应商要求澄清  采购文件截止时间 | 2024年3月10日18:00 |
| 1.6 | 响应文件  递交截止时间 | 2024年3月12日12:00 |
| ★响应文件递交地点 | ☑电子响应文件递交至深圳环水集团招标采购数字管理平台（供应商必须在平台填写报价信息并上传电子版响应文件，否则视为放弃响应）  ☑纸质响应文件递交地点： 深圳市宝安区广深公路新安段268号（供应商需在响应截止时间前将纸质版文件递交至指定地点） |
| 1.7 | 响应文件组成 | （1）响应信封一份（内含法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、授权代表承诺函、报价函、响应报价及履约承诺函）；  （2）纸质响应文件正本一份，副本二份，胶装，统一密封在一个外密封包里。 |
| 1.8 | ★响应文件开启地点 | ☑深圳环水集团招标采购数字管理平台（供应商需在截止时间前，将纸质版响应文件邮递至深圳市宝安区广深公路新安段268号，收货人：王先生 联系方式：17318028895）  □现场进行，地址：深圳市宝安区广深公路新安段268号（供应商需在响应截止时间2024年3月12日12:00前，到达项目指定参与地点） |
| 1.9 | ★采购上限价 | 设置采购上限价：  ☑采购上限价（总价）：¥98824元，（大写：人民币玖万捌仟捌佰贰拾肆元整）；  □采购上限说明或其计算方法：通过市场询价，对5家单位的报价取平均值作为采购控制价，下浮20%作为上限价。 |
| □不设置最采购上限价 |
| 1.10 | 响应有效期 | 60 日历天（自递交响应文件截止之日起算） |
| 1.11 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案  □供应商可提出多个响应方案 |
| 1.12 | 评审方法 | ☑综合评估法  □经评审的最低投标价法  □其他： |
| 1.13 | 中选候选人的数量 | □评审小组推荐的中选候选人数量： 1 个。 |
| ☑所有递交响应文件且通过初步评审的供应商均推荐成为合格供应商，进入评审程序。 |
| 1.14 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起 30 日内。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商须知前附表（二） | | |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 2.1 | 采购范围及相关要求 | 采购范围（货物名称）：完成长流陂水厂改扩建工程占用耕地情况调查及耕作层剥离再利用实施方案编制、相关图件、表格等提供建设单位用于开展用地报批工作，包括但不限于耕作层土壤剥离地块的确定、剥离土壤储存区的选址、土壤调查评价、土壤剥离利用方案编制；协调地方自然资源局组织开展专家论证会。  服务期限（规格型号）：合同签订后30个日历天。  服务地点（交货期限）：深圳市宝安区  （质保期）：/ |
| 2.2 | ★供应商资格要求 | 1、供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章，复印件无效）；  2、供应商须提供营业执照，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时报价；  3、供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故、提供的服务无行贿犯罪行为（须提供承诺函加盖公章，格式自拟）；  4、从响应文件提交截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖公章）；  5、本项目不接受联合体，不允许分包、转包。 |
| 2.3 | 是否接受联合体 | ☑不接受  □接受，应满足下列要求： |
| 2.4 | 踏勘现场 | ☑不组织。  □组织：  踏勘时间：  集合地点： |
| 2.5 | 响应预备会 | ☑不召开  □召开：  召开时间：  召开地点： |
| 2.6 | 响应和偏离 | 响应和偏离说明如下：  严重偏离：本采购文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决；  一般偏离：本采购文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评审时产生不利于供应商的影响；  可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。 |
| 2.7 | 报价方式和内容 | 供应商自主报价 |
| 2.8 | 采购公告 | 公示/公告媒介：  1、深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）  2、深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）  3、其他： / |
| 2.9 | 中选人公示 |
| 2.10 | 履约保证金 | ☑不要求递交  □要求递交  履约保证金金额：  履约保证金形式：  其他要求： |
| 2.11 | 重新采购 | 1、截止至响应文件提交时间，有效报价人不足3家的。  2、经采购小组评审后，有效报价人不足3家的。 |
| 2.12 | 特殊说明 | 1、线下提交的纸质版响应文件与线上提交的电子版响应文件内容应一致，如有不同，以线上提交的电子版响应文件为准。  2、采购人因某些特殊情况决定取消本次采购业务，只需通知各供应商但不需给与任何补偿；采购单位在知会供应商的情况下，有在截至时间前澄清、修改、补充采购文件的权力。 |

### **响应文件初审表**

|  |  |
| --- | --- |
| **资格性检查表** | |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 供应商不具备采购资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见采购公告供应商的资格要求，其中未列示的资质要求不得导致报价无效) |
| 2 | 供应商未按采购公告要求完成报名的 |
| **符合性检查表** | |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开报价 |
| 2 | 响应文件及报价一览表未按规定密封、签字、盖章 |
| 3 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一项目报价时，同时提供两套或两套以上的报价方案 |
| 4 | 分项报价或响应总价高于预算金额（最高采购限价）的 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 采购小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由供应商作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定采购小组的意见） |
| 7 | 响应文件载明的采购项目完成或服务期限不满足采购文件规定的 |
| 8 | 所报价货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足采购文件要求的（是否实质性满足采购文件要求，由采购小组根据采购文件带★号的条款未响应或负偏离判定） |
| 9 | 未按采购文件附件所提供的样式和要求完整填写“报价函及承诺函”，或响应文件组成部分不符合第九章“供应商响应文件附表”规定的 |
| 10 | 未按采购文件要求填写《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》(如有) |
| 11 | 响应报价有严重缺漏项目 |
| 12 | 法律法规规定的其他情形 |
| 13 | 授权代表须为报价单位正式员工，须提供授权代表近三月的社保缴纳证明，如未满足社保缴纳期限需提供承诺函，承诺授权代表为报价单位正式员工，（证明文件需加盖报价单位公章，格式自拟） |

1. **项目概况**
2. **服务范围（货物清单）**

1、项目名称：长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购）。

2、项目概况：长流陂水厂改扩建工程项目地址位于深圳市宝安区新桥街道长流陂水库西侧，用地面积约80596.52平方米。项目计划新建规模为20万m³/d的常规处理设施和55万m³/d的深度处理设施，新建综合楼一座（9422平方米）等。

3、项目服务范围：完成长流陂改扩建工程占用耕地情况调查及耕作层剥离再利用实施方案编制、相关图件、表格等提供建设单位用于开展用地报批工作，包括但不限于耕作层土壤剥离地块的确定、剥离土壤储存区的选址、土壤调查评价、土壤剥离利用方案编制。

1. **服务项目与要求（货物参数）**

编制《长流陂改扩建工程占用耕地情况调查及耕作层剥离再利用实施方案》，协调市规划和自然资源局宝安管理局组织开展专家论证会，根据专家意见修改成果方案材料，并提供最终成果提供给采购人开展用地报批工作。

1. **供应商资格要求**

1、供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章，复印件无效）；

2、供应商须提供营业执照，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时参与报价；

3、供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

4、从响应文件提交截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖公章）；

5、本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

**第四章 入围方案**

当有效供应商大于20家时，为提高评审效率，需划定入围供应商数量10，并设置入围方案和入围环节，具体按如下方案执行：

入围工作由采购小组负责，监督员负责监督。

入围规则与标准。入围采购小组采用票决法，按供应商提供针对本项目的业绩以及技术方案淘汰部分供应商至10名。监督人员应现场见证入围执行。采购小组进行投票确定入围供应商，得票最多且过半数的10名供应商确认入围。如所有供应商得票均未过半数时，得票最少的供应商不参与下轮票决，采购小组全体成员对剩余供应商继续票决，直至出现得票过半数的供应商为止。当出现并列情况影响票决结果的时，采购小组全体成员对并列供应商采取继续票决，直至确定票决结果。

**第五章 项目质疑受理程序**

质疑人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

采购人统一对外受理项目质疑资料。受理程序需要审核的资料：供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人（执行合伙人）或负责人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。

质疑人质疑须在有效时间段内将资料原件【供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人（执行合伙人）或负责人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至或邮政快递至采购人，再给予正式受理。

**第六章 评审方法**

1. **采购小组级监督人员**

询价采购小组：3人，在开标前两小时由工程建管中心成员临时组建。

监督小组：1人，从集团公司监督员库中随机抽取。

**2、采用综合评估法确定供应商，评分标准见下表。**

评审委员对每个通过资格性检查和符合性检查且报价**不超过采购上限价**的供应商进行评审、打分，然后汇总每个供应商每项评分项的评分。

供应商的商务和技术评审得分为各评委的评分后计取算术平均分，价格分按下表公式算出，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

每个供应商的总得分为：价格分+商务分+技术分，按评审综合得分从高至低的顺序进行排列，综合得分排名第一的供应商作为中标候选人，本项目确定1名供应商；若综合得分相同的，按价格分从高至低的顺序排列；若综合得分、价格分均相同的，按技术分顺序排列；若综合得分、价格分和技术分均相同的，按商务同类业绩优劣排列，若上述均相同，通过随机抽签方式，确定一名中选候选人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 分值 | 评分规则 |
| 价格（30%） | | 30 | 1、价格标准分为30分。采购上限价为9.8824万元；  2、所有有效报价的最低值作为基准值；  3、有效报价与报价基准值相同者得30分；  4、价格得分=基准价/响应报价×30；分数保留至小数点后两位。 |
| 商  务  分  （20%） | 业绩 | 20 | 供应商提供提供近5年（从响应文件递交截止日起倒推，以合同签订时间为准）来耕地剥离再利用方案编制相关项目的业绩，每提供1个得5分，最高得20分；  评分依据：证明文件提供合同关键页扫描件，并加盖供应商公章，原件备查。 |
| 技  术  分（50%） | 技术方案 | 50 | **1、**根据各供应商对项目的理解程度，项目描述准确性，对实施任务、要求的理解把握准确性等进行评审：对项目服务内容和服务要求等基本情况理解准确、到位，得**10分**；对项目服务内容和服务要求等基本情况理解较准确、较到位，得7分；对项目服务内容和服务要求等基本情况理解准确性、到位性一般，得4分；缺乏对项目服务内容和服务要求的理解认识，得1分；其他或无响应，得0分。  **2、**根据各供应商提供的技术服务方案的科学性、合理性进行评审：内容编写思路清晰、准确、全面、合理，对项目工作内容具体情况描述精确，工作进度安排紧凑，时间安排合理高效，得20分；内容编写详细合理，对项目工作内容具体情况描述准确，工作进度、工作时间安排合理，得14分；内容编写一般，对项目工作内容具体情况描述基本准确，工作进度安排、时间满足要求，得8分；内容编写简单，对项目工作内容具体情况描述有误，工作安排混乱的，得2分；其他或无响应，得0分。  **3、**根据供应商提供的质量保证措施，对措施的科学性、完善性、合理性，可操作性进综合评价：质量保证措施科学、完善、合理，可操作性强，得20分；质量保证措施较科学、完善、合理，可操作性较强，得14分；质量保证措施不够完善，可操作性差，得8分；其他或无响应，得0分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

**第七章商务需求**

1. **服务期限（交货期限）：**

合同签订后30日内完成服务工作，包括：

1. 自签订合同书之日起5个日历天内，中选人协调收集建设项目有关材料，并到市规划和自然资源局宝安管理局收集最新的土地利用现状、土地规划、耕地质量数据库；
2. 在基础材料齐备的前提下，中选人在15个日历天内完成耕作层剥离再利用方案有关材料编制等工作，同时协调市规划和自然资源局宝安管理局组织开展专家论证会；
3. 在落实论证时间后10个日历天，完成专家论证会，根据专家意见修改成果方案材料，并提供最终成果提供给采购人开展用地报批工作。
4. **服务要求（货物参数）：**

1）方案符合《广东省国土资源厅关于印发<非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引>的通知》（粤国土资耕保发〔2018〕37 号）、《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD/T 1048-2016）等要求；

2）方案通过或修改后通过专家论证；

3）协助采购人顺利开展用地报批工作。

1. **报价要求**

**报价上限价：¥98824元（大写：人民币玖万捌仟捌佰贰拾肆元整）。**

1）供应商报价以人民币报价，总价包干，总价应包括本项目所需一切费用，包括但不限于：但不限于完成本项目资料收集、外业调查评价与内业数据分析、编制耕作层剥离方案、成果编制和论证等合同约定全部工作所需全部费用，以及按国家规定应缴纳之一切费用及各种税费。

2）供应商的投标报价不得高于报价上限价。

**4、付款方式**

本合同不设预付款，服务经验收通过后一次性付款。

中标人应当在采购人付款之前向招标人开具合法有效等额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

如因招标人支付审批流程延误导致支付延期，采购人不需支付额外费用，且不承担任何违约责任。

1. **验收要求**

协助采购人顺利开展用地报批工作，并取得长流陂水厂改扩建工程用地规划许可证。

1. **合同条款及格式**

**服务采购合同**

合同编号：深水宝（集）合字（ ）年第（ ）号

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

地址：深圳市宝安区宝城十三区自来水有限公司办公楼

电话：0755-27806646

乙方：

地址：

电话：

丙方：深圳市宝安沙井自来水有限公司

地址：深圳市宝安区沙井环镇路5号

电话：3755-27228492

根据 《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，结合本项目实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙、丙三方就 长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务事项协商一致，订立本合同。

**一、工作概况**

1、项目名称：长流陂水厂改扩建占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务

2、服务地点：广东省深圳市宝安区

3、服务内容：长流陂水厂改扩建工程占用耕地情况调查及耕作层剥离再利用实施方案编制、相关图件、表格等提供建设单位用于开展用地报批工作，包括但不限于耕作层土壤剥离地块的确定、剥离土壤储存区的选址、土壤调查评价、土壤剥离利用方案编制

4、工作质量：符合国家、深圳市等相关法律法规、技术标准以及规划部门要求

**二、工作期限**

1.自签订合同书之日起5个日历天内，乙方协调收集建设项目有关材料，并到市规划和自然资源局宝安管理局收集最新的土地利用现状、土地规划、耕地质量数据库；

2、在基础材料齐备的前提下，乙方在15个日历天内完成耕作层剥离再利用方案有关材料编制等工作，同时协调市规划和自然资源局宝安管理局组织开展专家论证会；

3、在落实论证时间后10个日历天，完成专家论证会，根据专家意见修改成果方案材料，并提供最终成果提供给甲方开展用地报批工作。

总期限天数为 30天。

**三 、合同价款与付款方式**

1、本合同价为（大写）人民币\*\*\*：（小写：￥\*\*\*元）。总价应包括本项目所需一切费用，包括但不限于：报告编制、土壤调查和取样监测、人工薪酬、项目管理、专家评审及相关部门的协调沟通联络等涉及本项目的一切费用。

2、甲方按下列第 2 方式支付给乙方合同价款：

（1）合同签订后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 %，即（大写）人民币 （小写：￥ 元）；在乙方提交服务成果并经甲方验收合格后 个工作日内，甲方向乙方结清合同剩余尾款即（大写）人民币 （小写：￥ 元）。

（2）合同签订后，自乙方提交服务成果并经甲方验收合格后20个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同全部款项即（大写）人民币 （小写：￥ 元）

（3）其他支付方式：完成方案初稿后，乙方提供增值税普通发票10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的 %，即（大写）人民币 （小写： 元）；在乙方提交服务成果并经甲方验收合格后，乙方提供增值税普通发票10个工作日内，甲方向乙方结清合同剩余尾款即（大写）人民币 （小写：￥ 元）

3、甲方支付合同价款前，乙方应当进行现场恢复并清理干净服务场地，经甲方验收合格并向甲方提供等额有效增值税普通发票。否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。因乙方违约应偿付的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。因乙方请款材料不齐全或不及时导致甲方付款延迟的，甲方不承担违约责任。

4、本项目完工后资产归属丙方深圳市宝安沙井自来水有限公司，最终由丙方承担本合同所有款项。甲乙丙三方一致同意，本合同款项由丙方委托甲方代为支付，因此，丙方无需向乙方支付任何款项。

5、合同项下形成的资产归资产权属单位所有，合同款项由资产权属单位最终承担，相关发票中的付款单位名称或客户名称必须与资产权属单位公章名称一致。本项目属甲方下属沙井水司项目，相关发票中的付款单位名称或客户名称必须为“深圳市宝安沙井自来水有限公司”。双方约定，乙方向甲方开出的发票中，购买方信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 深圳市宝安沙井自来水有限公司 |
| 纳税识别号 | 914403001924884178 |
| 地址 | 深圳市宝安区沙井环镇路5号 |
| 电话 | 0755-27228492 |
| 开户行及帐号 | 深圳农业银行沙井支行 41020300040001190 |

**四、甲乙双方权利义务**

**（一）甲方权利、义务**

1、甲方有权监督及检查乙方工作，发现问题及时协调解决；

2、甲方提供乙方服务工作的供水供电；

3、按照合同约定支付合同价款。

**（二）乙方权利、义务**

1、乙方应当配合甲方的监督检查工作，及时处理修正过程中出现的问题；

2、乙方应当选派技术熟练的工作人员承担本次服务工作；

3、服务过程中因为乙方原因造成安全事故，一切责任由乙方自行承担；服务过程中因为乙方原因导致甲方、第三方人身、财产损失的，责任由乙方承担。造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等）；

4、乙方自行统一为指派到甲方从事此次服务项目的工作人员购买工伤保险及商业保险，并承担其相应的保费。如发生工伤事故，乙方自行完成其保险的相关工作，超出赔偿的金额由乙方承担，甲方不承担任何赔偿责任，乙方不得以任何理由与甲方发生纠纷。

5、乙方必须严格按照国家现行安全操作规程进行服务，并遵守甲方制定的安全生产规章制度和奖惩制度，完善设施。

6、乙方必须与进场的自有人员签订劳动合同及自行办理劳动工伤保险事宜，费用自理，如未签订劳动合同，发生劳动纠纷和事故由乙方负全部责任并承担全部责任。

7、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求提供服务，按本合同约定的时间提交经甲方验收合格的成果资料。

8、乙方未经甲方的书面同意，不得将与本项目有关的资料用于与本服务项目之外的任何项目。如有违反，乙方应当承担本合同总价款 30 %的违约金，并赔偿因此造成的甲方一切损失。

**五、服务验收**

1、乙方工作成果的标准需符合国家、广东省关于耕作层土壤剥离及再利用的相关制度或技术规程要求，满足项目建设用地报批审查要求。若由于乙方原因造成技术服务成果质量不合格，不能满足市规划和自然资源局宝安管理局要求时，乙方应无条件返工直至满足市规划和自然资源局宝安管理局的审批要求，其中产生的工作费用由乙方自行承担。

2、完成用地审批后，乙方提供2套纸质资料（包括最终方案、专家评审意见等）、2套电子光盘。

3、自乙方完成委托服务后 3 日内通知甲方，由甲方组织验收。甲方验收合格不免除乙方的瑕疵担保责任及因服务本身质量问题应承担的赔偿责任。

4、甲方在验收中，如果发服务质量不合规定，应及时向乙方提出书面异议，甲方有权停止支付合同全部款项。

**六、知识产权**

1、乙方确保甲方在使用该服务成果的过程中，不会和第三方产生专利权、商标权或其他知识产权归属的纠纷。如发生上述纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失，乙方应承担损失费用。

2、乙方为执行本合同而提交给甲方的技术、检测等资料，甲方可永久免费使用。

**七、违约责任**

1.如乙方违反本合同中所规定的义务，甲方有权发出书面通知乙方要求立即停止违约行为，并承担赔偿责任。当乙方在收到书面通知之日起，应立即停止其违约行为，并在七(7)日内赔偿甲方因此受到的所有损失。若乙方继续进行违约行为或不承担赔偿责任，甲方亦有权提前终止本合同。若因乙方的违约行为导致合同目的无法实现的，甲方有权单方面解除本协议，乙方需按协议金额的20%向甲方支付违约金。

2.由于乙方原因，延误了 《长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案》 交付时间，每延误一天，应减收该项目应收合同价的千分之五价款作为违约金；延误超过十个工作日时，甲方有权单方解除本合同，乙方应当支付甲方本合同总价的 20 %作为违约金，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

3.乙方交付的成果不符合约定的，甲方可要求乙方无条件重新或完善服务，因此导致延期交付的，乙方应按本条第1款约定承担延期交付的违约责任。若乙方拒绝或重新服务后仍无法通过甲方验收，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，同时承担合同总价 20 %的违约金并赔偿造成甲方的全部损失。

4.乙方禁止将本合同规定的技术咨询服务任务转包和分包。

5.如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

**八、争议解决方式**

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响服务进度的前提下，双方可采取协商解决。

2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可向甲方所在地人民法院起诉。

**九、保密条款**

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1．保密内容：执行本合同过程中，一方明确告知对方需要保密的相关技术和商议秘密，以及获取对方未公开的全部技术信息和经营信息。

2．涉及人员范围：参与该项目的所有人员及本合同技术服务成果推广、使用中的所有人员。

3．保密期限：承担保密义务的期限自甲、乙双方签订本合同时起至向社会公开披露该信息为止，在此期间无论甲乙双方合同关系是否存在，都应无条件的保守对方的商业秘密。

4．泄密责任：一方在对方未披露商业秘密的情况下，任何时间、任何情况下，均不得向第三方泄露对方的商业秘密，不得许可第三方使用对方的商业秘密，不得以任何形式私自利用上述商业秘密；对于一项完整的商业秘密，如果一方仅披露部分内容，对未披露的部分另一方仍要承担保密义务。否则，均按对方实际损失承担赔偿责任。

**十、商业贿赂**

1、乙方或其子公司、关联公司、分销商等不得以任何名义或任何形式向甲方或其关联公司员工进行商业贿赂，如提供金钱、馈赠礼品、提供娱乐活动等为私人提供好处的行为，以企图获取订单或其他形式的商业利益的，皆视为商业贿赂。

2、乙方或其子公司、关联公司、分销商等有任何商业贿赂的行为，甲方有权在给予书面通知后立刻解除与乙方的商业合作关系、订单及合同或协议（乙方属于甲方预选供应商目录的，将予以剔除），同时也保留追究乙方法律责任的权利。

具体需签署《廉洁协议》（附件1）

**十一、安全要求**

1、在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

2、 乙方如在输电线路、地下管道、易燃易爆地段、临街交通要道附近等危险地段从事现场勘察或设计时，需要采取特殊防护措施的，在实施前应向甲方提出要求，并经甲方确认后实施。

3、乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担相应责任及发生的费用。

4、乙方严格按照当期所在地的疫情防控要求落实疫情防控措施，并按当期防疫要求向甲方汇报项目的疫情防控工作，汇报形式双方协商。

5、 乙方切实压实疫情防控主体责任，所有有关人员要做好相关防疫措施，做到项目工作平稳、有序及疫情防控可控，切实把各项疫情管理措施落到实处，各项安全责任落实到位。

6、乙方应参照甲方提供的范本签订《深圳市生产经营单位主要责任人安全生产主体责任承诺书》（见附件2）。

7、乙方应参照甲方要求，明确安全生产职责与责任，内容须含疫情常态化防控条款，内容如下：工作人员要严格遵水厂防疫工作要求的所有制度。工作人员做好自身的自我防范，不访友、不串门、不聚会、不去人多场所和公共场所。工作人员如出现发热（体温≥37.3℃）、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状的，不允许进入水厂施工。工作人员因瞒报、缓报导致出现疫情传播，造成的后果由乙方负责。

**十二、合同的生效、终止**

1、本合同自甲乙丙三方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。甲乙丙三方履行完本合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同争议解决条款除外）。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。不可抗力发生后，受到不可抗力影响的一方可以提前十五天书面通知对方终止合同。因本条约定情形终止的合同，三方互不承担违约责任。

3、未尽事宜，经三方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

**十三、**本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，丙方执 贰 份均具有同等法律效力。

**十四**、合同中所列甲乙丙三方的地址即为各方的送达地址，如接收方拒绝签收的，以邮件发出之日起第三日视为送达。如若地址有更改，须自变更之日起 3 日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

（以下无正文，下接签署页）

（本页为三方签署页）

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司** | **乙方：** |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 签订时间： | 签订时间： |

|  |
| --- |
| **丙方：深圳市宝安沙井自来水有限公司** |
| 法定代表人： |
| 或委托代理人： |
| 地址： |
| 开户银行： |
| 帐号： |
| 联系人： |
| 电话： |
| 签订时间： |

签订地点：

附件1

廉洁协议

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，本项目发包人深圳市深水宝安水务集团有限公司（以下称甲方）与承包人 （以下称乙方），特订立廉洁协议。

第一条   甲乙双方的权利和义务

（1）   应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（2）严格执行长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务合同文件，自觉按合同办事。

（3）  双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理、设计的规章制度。

（4）  发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

（5）  发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

第二条   甲方的义务

（1）  不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（2） 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（3）  不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（4）  不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（5）  不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条   乙方的义务

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（1）  不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（2） 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（3）  不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（4）  不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（5） 不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条   违约责任

（1）  甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）  乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程设计市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至设计合同失效之日止。

第七条   本合同作为长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务合同的附件，经合同甲乙双方签署立即生效。

甲方：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

乙方：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

签订时间： 年 月 日

附件2

深圳市生产经营单位主要负责人安全生产

主体责任承诺书

作为生产经营单位主要负责人和安全生产第一责任人，我认识到，生产安全事故的发生，不仅会对员工及员工家庭造成严重的伤害，也会使单位品牌形象和经济利益遭受重大损害，单位负责人还会面临严重的行政和刑事处罚。

我清楚，《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《深圳市安全管理条例》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规，对生产经营单位的安全生产主体责任已有全面具体的规定，其中包括以下重要内容：

1.建立健全全员安全生产责任制，确保安全生产规章制度和操作规程执行到位；企业主要负责人定期听取安全生产工作报告，研究安全生产问题，至少每半年组织一次安全生产全面检查。

2.依法设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，切实保障安全生产管理机构和人员履行安全管理职责。

3.依法保证安全生产资金投入，依法提取和使用安全生产费用，不挤占、不挪用；按规定购买安全生产责任保险。

4.落实全员安全生产培训制度，明确告知从业人员岗位危险因素、防范措施和应急措施，保证安全培训不合格者不得上岗、未持证者不得从事特种作业。

5.确保生产经营场所及有关设备设施、工艺流程符合国家标准或行业标准；依法为从业人员提供劳动防护用品并教育从业人员正确佩带；及时纠正违章操作行为，坚决杜绝违章指挥和强令违章冒险作业。

6.严格依照许可范围从事矿山生产、危险化学品生产经营使用等活动，严禁非法违法生产经营；遵守危险物品生产、经营、储存、运输、使用、处置规定；切实加强对（注：根据生产经营单位的实际列举、补充危险作业，如爆破、吊装、危险品装卸、油罐清洗、高处作业、有限空间）等危险作业的安全管理。

7.每半年至少开展一次风险点危险源排查，全面识别安全风险，有效落实管控措施；定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，按规定向当地安全监管部门报告重大事故隐患排查治理情况。

8.严格落实建设项目安全设施“三同时”，做好安全警示和安全设备日常维护，不使用淘汰的或明令禁止的工艺、设备和材料。

9.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，按规定建立应急管理队伍，储备必要应急物资，每年至少组织一次事故应急救援演练；如发生生产安全事故，保证及时、如实报告当地安全监管部门。

10.法律、法规及规章规定的其他安全生产主体责任。

我知晓，如本单位未正确履行安全生产主体责任，将承担行政、经济、刑事等方面的法律责任：

1.行政责任：单位将被责令限期整改、停业整顿，直至停产关闭；主要负责人将被警告、记过，直至撤职、开除党籍，终身不得担任本行业生产经营单位主要负责人等；

2.经济处罚：发生安全生产违法行为将被处以数额不等的罚款，如发生一般生产安全事故，最高将被处以 50 万元罚款；如发生特别重大事故，最高将被处以 2000 万元罚款；

3.刑事责任：依照刑法有关规定，如相关违法行为构成重大责任事故罪的，最高将被处以七年有期徒刑；构成非法经营罪及强令违章冒险作业罪的，最高将被处以十五年有期徒刑；如数罪并罚，最高将被处以二十年有期徒刑。

我承诺，将严格履行安全生产管理职责，主动认真学习安全生产法律法规，持续分析风险、辨识危害、降低风险，及时消除隐患、防范事故、确保安全。欢迎社会公众对我单位生产安全状况进行监督，如发现隐患可拨打“12350”安全生产有奖举报电话。

项目名称：长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务

主要负责人（签名）：

承诺单位（盖章）：

承诺日期：2024年 月 日

**第九章 响应文件格式**

**响应文件**

**项目名称： 长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购 ）**

**项目编号：**

**响应单位： （加盖公章）**

**单位地址：**

**法定代表人/被授权人：**

**联系电话：**

**【2024年 月 日 时 分之前不得启封。】**

备注：本封条应粘贴在响应文件的密封袋封面。

目 录

一、报价函

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权书

四、授权代表承诺函

五、响应报价及履约承诺函

六、供应商情况介绍（如需）

七、供应商报价清单表

八、商务响应文件（如需）

九、技术方案（如需）

十、其他

一、 报价函

**报价函**

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

我方决定参加贵方组织的长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购）询价，并完全接受贵方发出的该询价文件中的所有内容、条件和规定，为此,我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的编号为 GC12724011-1 的长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购）的询价文件，并已详细审阅了全部询价文件及有关附表、附件。

2、遵照《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规规定，经研究上述询价文件的项目需求及其他有关文件和考察现场(如适用)后，我方同意以：

**人民币大写 元（即小写：￥ ）的报价参与项目询价。**

3、我方同意所递交的响应文件在供应商须知规定的询价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。如果在询价有效期内撤回报价或放弃中选人资格，或中选后不按时与贵方签订合同，则贵方有权废除中选，同时，我方承担：（1）支付该项目预算价的百分之五的补偿金给采购人或（2）若我方提交了保证金的,同意保证金按询价文件规定没收，两者以数额大的为准。

另外，若造成贵方的损失超过上述（1）、（2）金额（以数额大的为准）的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、一旦我方中选，我方保证在收到中选通知书后15日历天内按照本询价文件规定与甲方签定合同,并按合同约定履行合同；如未按合同约定履行的，愿意承担违约责任。

5、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

6、一旦我方中选，在本项目实施过程中出现的技术问题及时解决，并保证本项目负责人随时能到现场、出席贵方召开的与本项目有关的各种会议。

7、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。同时我方申明接受本询价文件所有条件和规定，否则我方报价将视为无效报价。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

二、法定代表人资格证明书

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

XXX同志，现任我XXX单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件**。**

三、法定代表人授权书

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

兹授权XXX 同志，为我方参与贵单位组织询价的代表，其权限是全权代表本公司参与长流陂水厂改扩建工程占用耕地耕作层剥离再利用方案编制服务项目（二次采购）（项目编号 GC12724011-1）的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件**。**

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

四、授权代表承诺函

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

XXX 同志，为我方参与贵单位组织询价的代表，因入职期未满三个月，无法提供社保缴纳证明，我司承诺XXX 同志为我公司正式员工，特此证明。

报价单位： （盖章）

（说明：本承诺函对应询价文件第一章响应文件初审表符合性审查第13条，如授权代表须为报价单位正式员工，须提供授权代表近三月的社保缴纳证明，如未满足社保缴纳期限需提供承诺函，承诺授权代表为报价单位正式员工）

五、供应商情况介绍

（一） 供应商概况

（二）资质证明文件

1. 供应商资格要求的证明文件：

（1）营业执照（原件扫描件或复印件并加盖公章）

（2）供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

（3）从报价截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖供应商公章）。

（4）单位法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得作为不同的供应商同时参加本项目报价（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

（5）本项目不接受联合体，不允许转包、分包（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

响应报价及履约承诺函（格式参考）

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

我司郑重承诺：

1.我公司本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目报价前三年内，在经营活动中没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故。

3.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备询价文件要求的响应资格。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目报价，严格遵守相关法律，报价做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其报价将作废，贵公司有权将我司被列入不良记录名单并在网上曝光，同时贵公司有权将我司将被提请有关采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中选，做到守信，不偷工减料，依照本项目询价文件需求内容、签署的采购合同及本公司在报价中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临报价无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中选；我公司对本项目的报价负责，中选后将严格按照本项目询价文件需求、签署的采购合同及我公司在报价中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中选资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中选本项目，我公司的报价明显低于其他报价人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价文件中全部报价资料的真实性负责，如被证实我公司的报价文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司不存在单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目报价之情形；我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我公司承诺未以联合体参与本次项目报价，不非法转包、分包。

报价单位： （盖章）

六、供应商报价清单表

七、商务响应文件

八、技术方案

九、其他

询价文件要求的其他内容及供应商认为需要加以说明的其他内容如：

供应商认为需要加以说明的内容以及有助于评委进行评判的材料。