西丽水务所关于西丽西丽山庄A6栋旁边等35处给水维抢修工程招标的请示

南山分公司：

- 基本情况

- 西丽所辖区内西丽山庄A6栋等35处给水管因破损漏水，造成路面塌陷，存在安全隐患，拟计划对该处进行开挖抢修，安装DN50抢修器4个，安装DN150抢修器4个，安装DN63抢修器3个，安装DN90抢修器2个，安装DN110抢修器3个，安装DN100抢修器1个，拆换DN65减压阀1个，安装DN200抢修器1个，拆换DN20止回阀34个，安装DN160抢修器1个，安装DN300抢修器1个，安装DN75抢修器1个等，人工探查周围管线分布，人工开挖及恢复。本项目具体发生的工程量以现场签证单为准。

- 二、采购方案

- （一）采购方式

- 1.采购方式选择

本项目预估工程造价117961.16元（暂定），根据《深圳市环境水务集团有限公司深圳市水务（集团）有限公司采购实施细则（修订）》规定，属于工程类D类项目（一般采购项目),集团已有年度供应商的采用年度供应商的二次采购的方式。

- 2.采购方式说明

- 据采购管理规定，向年度供应商的二次采购，可通过唯一年度商采购、按约定比例采购、择优或抽签等方式实施，本项目拟定采用择优的方式确定中标单位，根据服务商资质、安全管理、人员设备配备、工作业绩、服务质量等择优选取年度服务商，确定由深圳市荣鹏建筑工程有限公司实施，签订暂定价合同，结算以实际发生额和第三方审核结果为准，并按照南山分公司规定的下浮率下浮(100万元以内,下浮率为5%)。本项目已申报年度预算，从维修改造费列支。

- 三、请示事项

- 本项目已具备采购条件，建议同意本次采购方案。

- 妥否，请批示。

西丽水务所

2024年3月 5 日