西丽水务所关于审议

龙珠二路、沙河西路等3处给水管应急抢修工程采购的请示

南山分公司：

一、基本情况

- 西丽所辖区内，龙珠二路、沙河西路等3处由于管道部分腐蚀老化，出现爆管、暗漏等现象，影响供水设施正常运行，为确保四周小区供水正常，需委派专业施工队伍进行紧急维抢修，拟完成龙珠二路（龙都花园）处安装DN200抢修器1个，拆除及恢复DN200高密度聚乙烯（HDPE）电信管道5m；沙河西路（鹏城实验室处）安装DN600抢修器1个；龙珠大道（桃源村二期处）安装DN100抢修器1个，本项目发生的工程量以现场签证单为准。

- 采购方案

- 采购方式

- 采购方式选择

- 本项目预估工程造价199679.84元（暂定），根据《深圳市环境水务集团有限公司深圳市水务（集团）有限公司采购实施细则（修订）》规定，属于工程类D类项目（一般采购项目),集团已有年度供应商的采用年度供应商的二次采购的方式。

- 采购方式说明

据采购管理规定，向年度供应商的二次采购，可通过唯一年度商采购、按约定比例采购、择优或抽签等方式实施，本项目拟定采用择优的方式确定中标单位，根据服务商资质、安全管理、人员设备配备、工作业绩、服务质量等择优选取年度服务商，确定由深圳市信宇建筑工程有限公司实施,签订暂定价合同，结算以实际发生额和第三方审核结果为准，并按照南山分公司规定的下浮率下浮(100万元以内,下浮率为5%)。本项目已申报年度预算，从维修改造费列支。

- 请示事项

- 本项目已具备采购条件，建议同意本次采购方案。

- 妥否，请批示

- 西丽水务所

2024年3月28日