深圳市环水管网科技服务有限公司

公开询价文件

| 项目名称： | 罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 深环水管网科技招（投）标字（2024）084号 |
| 招标单位： | 深圳市环水管网科技服务有限公司 |
| 2024年5月 |  |

一、项目要求：.

1、报价单格式：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 不可竞争费（元） | 投标下浮率（%） | 投标报价(元)（暂定/含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目 | 采购内容：拆除天花吊顶、拆除墙面乳胶漆、拆除木门、拆除洁具、拆除灯具、废料外运、新建天花吊顶、墙面乳胶漆等项目。 | 17521.49 |  |  | 不可竞争费不参与下浮 |
| 含税总报价（元）： 不含税总报价（元）： 税率： % |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本项目含税采购控制总价为159944.94元，其中不可竞争费17521.49元（安全文明措施费3100.97元，暂列金额 14420.52元），本项目招标控制价净下浮率5%，则投标上限价152823.76元，投标人自行填报投标报价及投标下浮率（投标下浮率≥5%），超过投标报价上限作无效标处理。 2.投标人需填报投标下浮率，含税总报价、不含税总报价及税率，所填报价保留至小数点后两位小数； 3.本项目增值税税率为固定费率9%，若投标人为小规模类型纳税人，须提供相关小规模类型纳税人证明文件，并自行填报符合国家规定的增值税税率；若投标人实际开票税率低于9%，采购人在保持不含税价不变的基础上，调整含税价。 4.投标报价=（招标控制价-不可竞争费）*（1-投标下浮率）+不可竞争费。（若投标报价与经下浮率计算后的价格不一致的，以投标下浮率为准，修正投标报价）。 5、本次招标投标报价为暂定价，投标下浮率即为中标下浮率。最终结算价以甲方委托的第三方审核或甲方审核为准，即结算价=审定造价*（1-中标下浮率）（其中不可竞争费不参与下浮）。 |  |  |  |  |  |  |

2、采购内容：拆除天花吊顶、拆除墙面乳胶漆、拆除木门、拆除洁具、拆除灯具、废料外运、新建天花吊顶、墙面乳胶漆等项目。

3、工期：自甲方通知进场后15天。

4、供应商资格要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或其他组织。

2.建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3.要求具有有效期内的安全生产许可证。

4.要求项目负责人具有在有效期内的建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格且具备安全生产考核合格证（B证）证书

5.本项目不接受联合体投标，不允 许转包、分包（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明，并加盖投标人公章）。

5、合同价款及合同支付方式

1. 合同结算方式：根工程量按实结算，分部分项和其它措施项目费清单单价按采购方招标控制价文件的单价，结合中标单位净下浮率结算，其中安全文明措施费3100.97元包干。施工过程中有甲方新增或变更项目，原清单项有的项目按原清单项单价结算，原清单项没有的项目单价按招标控制价文件编制依据计价，并结合中标单位净下浮率结算。最终结算价以甲方委托的第三方审核或甲方审核为准。

2. 合同支付方式： 验收合格后，支付由第三方造价咨询审定后的结算价格的97%，余下3%工程费用作为本项目的质量保证金，质保期内因质量问题产生的相关修复费用将从质量保证金内扣除，质保期满后甲方与乙方结清剩余款项。付款前乙方应提交9%税率的增值税专用发票。

三、要求提交以下报价文件（加盖公章）

- 投标人营业执照

- 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

- 有效期内的安全生产许可证。

- 项目负责人证书及社保证明

- 罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目的报价单（按照报价单格式，填写报价单及其他响应内容、日期、署名加盖公章）

- 商务条款响应一览表

| 序号 | 商务条款 | 供应商响应情况 | 是否为无偏离/正/负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：自甲方通知进场后15天。 |  |  |  |
| 2 | 合同结算方式：工程量按实结算，分部分项和其它措施项目费清单单价按采购方招标控制价文件的单价，结合中标单位净下浮率结算，其中安全文明措施费3100.97元包干。施工过程中有甲方新增或变更项目，原清单项有的项目按原清单项单价结算，原清单项没有的项目单价按招标控制价文件编制依据计价，并结合中标单位净下浮率结算。最终结算价以甲方委托的第三方审核或甲方审核为准。 |  |  |  |
| 3 | 合同支付方式：验收合格后，支付由第三方造价咨询审定后的结算价格的97%，余下3%工程费用作为本项目的质量保证金，质保期内因质量问题产生的相关修复费用将从质量保证金内扣除，质保期满后甲方与乙方结清剩余款项。付款前乙方应提交9%税率的增值税专用发票。 |  |  |  |
| 4 | 报价方式：自主报价（净下浮率）。 |  |  |  |
| 备注：商务条款要求（以“★”标注）若出现不响应或任何的负偏离，将导致报价无效。 |  |  |  |  |

7、投标人近五年同类业绩

| 序号 | 业绩名称 | 业绩规模 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 特别说明： 提供近五年内（2019年5月1日至第一次公告发布之日）的5个同类业绩，提供业绩不超过5项，若超过5项，按提供证明材料顺序选择前5项，一份合同只计算一个业绩。 证明材料包括： 提供合同关键页扫描件或业主单位出具的业绩证明文件等，业绩以合同签订时间为准。（原件备查，关键页须能体现合同金额、承包内容、发承包双方全称及盖章页，如无法体现上述内容或无法清晰反映要求内容的，因此造成的后果由投标人自行承担）。 |  |  |  |  |

四、报价文件的提交和截标时报价文件的数量要求

1、将以上要求报价文件简易分别装订，密封包装在密封袋中，并在密封袋上注明“罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目”报价文件，文件数量为1份。

2、 报价文件中所有内容均要求加盖公章，若无则视为无效文件。

寄送地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦

收件人：崔工；0755-82176037

3、报价文件上传至深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn/），并保证纸质报价文件与上传至深圳环水集团招标采购数字管理平台的报价文件须保持一致。

五、本项目定标原则

招标人综合考虑投标人综合实力、投标人业绩、投标报价等方面。

六、其他

本项目不承诺最低价中标。

本项目不集中组织现场踏勘，投标人如需踏勘请自行前往；

踏勘地址：罗湖区延芳路98号罗芳水质净化厂办公楼５楼

踏勘联系人：何工 13510197546

报价文件格式

罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目

公开询价报价文件

供应商名称：

日期：

- 营业执照扫描件

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 建筑企业资质证书扫描件

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 安全生产许可证扫描件

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 项目负责人资格证书

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 项目负责人安全生产考核合格证（B证）证书

（附项目负责人近三月社保证明）

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 不可竞争费（元） | 投标下浮率（%） | 投标报价(元)（暂定/含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目 | 采购内容：拆除天花吊顶、拆除墙面乳胶漆、拆除木门、拆除洁具、拆除灯具、废料外运、新建天花吊顶、墙面乳胶漆等项目。 | 17521.49 |  |  | 不可竞争费不参与下浮 |
| 含税总报价（元）： 不含税总报价（元）： 税率： % |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本项目含税采购控制总价为159944.94元，其中不可竞争费17521.49元（安全文明措施费3100.97元，暂列金额 14420.52元），本项目招标控制价净下浮率5%，则投标上限价152823.76元，投标人自行填报投标报价及投标下浮率（投标下浮率≥5%），超过投标报价上限作无效标处理。 2.投标人需填报投标下浮率，含税总报价、不含税总报价及税率，所填报价保留至小数点后两位小数； 3.本项目增值税税率为固定费率9%，若投标人为小规模类型纳税人，须提供相关小规模类型纳税人证明文件，并自行填报符合国家规定的增值税税率；若投标人实际开票税率低于9%，采购人在保持不含税价不变的基础上，调整含税价。 4.投标报价=（招标控制价-不可竞争费）*（1-投标下浮率）+不可竞争费。（若投标报价与经下浮率计算后的价格不一致的，以投标下浮率为准，修正投标报价）。 5、本次招标投标报价为暂定价，投标下浮率即为中标下浮率。最终结算价以甲方委托的第三方审核或甲方审核为准，即结算价=审定造价*（1-中标下浮率）（其中不可竞争费不参与下浮）。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

日期：

- 商务条款响应一览表

| 序号 | 商务条款 | 供应商响应情况 | 是否为无偏离/正/负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：自甲方通知进场后15天。 |  |  |  |
| 2 | 合同结算方式：工程量按实结算，分部分项和其它措施项目费清单单价按采购方招标控制价文件的单价，结合中标单位净下浮率结算，其中安全文明措施费3100.97元包干。施工过程中有甲方新增或变更项目，原清单项有的项目按原清单项单价结算，原清单项没有的项目单价按招标控制价文件编制依据计价，并结合中标单位净下浮率结算。最终结算价以甲方委托的第三方审核或甲方审核为准。 |  |  |  |
| 3 | 合同支付方式：验收合格后，支付由第三方造价咨询审定后的结算价格的97%，余下3%工程费用作为本项目的质量保证金，质保期内因质量问题产生的相关修复费用将从质量保证金内扣除，质保期满后甲方与乙方结清剩余款项。付款前乙方应提交9%税率的增值税专用发票。 |  |  |  |
| 4 | 报价方式：自主报价（净下浮率）。 |  |  |  |
| 备注：商务条款要求（以“★”标注）若出现不响应或任何的负偏离，将导致报价无效。 |  |  |  |  |

供应商名称：

日期：

- 投标人近五年同类业绩

| 序号 | 业绩名称 | 业绩规模 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 特别说明： 提供近五年内（2019年5月1日至第一次公告发布之日）的5个同类业绩，提供业绩不超过5项，若超过5项，按提供证明材料顺序选择前5项，一份合同只计算一个业绩。 证明材料包括： 提供合同关键页扫描件或业主单位出具的业绩证明文件等，业绩以合同签订时间为准。（原件备查，关键页须能体现合同金额、承包内容、发承包双方全称及盖章页，如无法体现上述内容或无法清晰反映要求内容的，因此造成的后果由投标人自行承担）。 |  |  |  |  |

供应商名称：

日期：

- 承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目（项目编号：深环水管网科技招（投）标字[2024]084号）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 法定代表人(签字/盖章): |  |
| 投标人代表(签字): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖公章）

日    期：      年     月     日

附法定代表人身份证正反复印件

# 附件二：

# 法定代表人授权委托书

致:深圳市环水管网科技服务有限公司

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （单位名称）                的法定代表人，现授权委托    （姓名）    为我公司法定代表人授权委托代理人。代理人授权参与罗芳水质净化厂办公楼５楼办公场地装修工程项目采购，以我方名义处理有关事宜，负责提供与签署确认一切文书资料，以本公司名义处理一切与之有关的事务。其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        性别 ：

身份证号码：                    职务：

报价单位：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附授权委托人身份证正反复印件及社保证明

# 附件三：

# 投标人基本情况表

| # 企业名称 |  | # 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 注册资金（万元） |  | # 企业类型 | # （按营业执照填写） |
| # 成立时间 |  | # 法定代表人 |  |
| # 注册地址 |  |  |  |
| # 联系方式 | # 1.地址： 2.邮编： 3.电话： # 3.传真： 4.E-mail： 6.联系人： |  |  |
| # 公司简介 |  |  |  |

注：注册资金：提供“国家企业信用信息公示系统”查询截图或其他证明文件；