**布沙分公司关于南湾实验小学D300污水管抢修项目**

**采购的请示**

**一、采购需求**

（一）采购项目名称

南湾实验小学D300污水管抢修项目

（二）采购原因

小区巡查人员日常巡视，龙岗区南湾街道南湾实验小学D300污水管变形渗漏严重，导致污水渗漏人行通道和市政路面，污水随路面流入雨水系统，若不及时处理，将对市民出行及交通、环境造成重大后果，需紧急抢修。

（三）项目内容

由于该位置地处敏感路段、人员、车辆非常密集，现场需做好一系列交通疏导措施。作业条件允许，做好安全文明施工，拟计划对该处检查井进行抽排、鼓风等安全措施，对问题管道进行CCTV检测，确定管道走向及漏水程度，管道破损程度及修复方案，气囊封堵上游检查井管口，对上下游管道标高确定，拆除小区与市政管网驳接管内原有封堵墙，砌筑封堵墙封堵下游漏水管，使其污水管改道至于小区入口处市政污水管道内，砌筑封堵墙，将下游废除管段水泥砂浆填充，管段处理完成后拆除封堵气囊，使其污水管改道后正常流通。拆除因渗漏冲刷破坏的人行道，回填空洞，恢复人行道路面砖，再用CCTV对修复成果进行检测。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市建宏达建设实业有限公司（根据实施外协队伍选择）负责抢修。

理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。2024年8月22日进场，2024年8月22完成。本项目按照《深圳市环境水务集团有限公司 深圳市水务（集团）有限公司采购实施细则（修订）》第一款执行。

第十条【向年度供应商的二次采购】向年度供应商的二次采购，可通过唯一年度商采购、按约定比例采购、择优或抽签等方式实施，该类采购项目按D类采购项目的规定执行审批。确定年度供应商时，未录入阳光采购平台的，二次采购时，应进行录入。

## 第二十六条【D类采购项目的相关规定】D类采购项目原则上无需公开招标。一般应按以下原则选择采购方式：

### D类采购项目应优先向年度供应商采购，年度供应商不能满足采购需求的，应优先选择公开竞争性谈判、公开询价或公开竞价等公开性采购方式。公开性采购方式难以实施的，经审批后也可采用邀请竞争性谈判、邀请询价、邀请竞价等竞争性采购方式实施采购；

### D类采购项目满足本细则第二十三条、第二十四条和第二十五条中有关单一来源采购情形之一的，经审批后，可选择单一来源方式采购；

### D类采购项目中低值高频的通用类货物采购可在满足国资监管要求的采购平台上直接采购；

### 合同估算价不超过1万元的小额采购项目，在保证采购过程可追溯，采购资料完整的情况下，按照竞争优先的原则，由采购单位自行决定采购方式。

本项目属小额管网维抢修工程项目，根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2023-2025年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：BSGC-2023-009）”通过择优方式确定深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市信宇建筑工程有限公司、中建河图建设有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。考虑深圳市建宏达建设实业有限公司（根据实施外协队伍选择）技术能力较强、有丰富的应急维抢修经验，故采用择优方式选择该队伍承担该项零星维修工作。

**三、招标控制价**

预算金额：1.00万元，以工程实际清单量为准，最终结算以第三方审计价为准。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司工程管理部

2024年8月28日