**布沙分公司关于吉华街道本斯大厦等9处小区排水设施应急清疏项目的采购请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称吉华街道本斯大厦等9处小区排水设施应急清疏项目

（二）采购原因

经核实：

深圳市龙岗区吉华街道本斯大厦内DN400雨水管、苹果产业创新工业园内DN300雨水管、爱心美术职业培训学校内DN300雨水管、爱心美术职业培训学校内长105m、宽0.8m、高0.5米方渠、甘李学校内DN300、DN400、DN600雨水管，等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。苹果产业创新工业园内DN300污水管、爱心美术职业培训学校内DN400污水管、甘李学校内DN300污水管、客家小镇泵站旁一污水井DN400污水管，等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

1. 项目内容

拟计划：

1.清疏深圳市龙岗区吉华街道吉华街道本斯大厦内DN400雨水管约204m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约12.8m³。

2.苹果产业创新工业园内DN300污水管约586m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约29.38m³。

3.苹果产业创新工业园内DN300雨水管约503m，淤积深度约0.15米，总淤泥量约17.78m³。

4.爱心美术职业培训学校内DN300雨水管约167m，淤积深度约0.05m，总淤泥量约1.29m³。

5.爱心美术职业培训学校内DN400污水管约56m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约4.62m³。

6.爱心美术职业培训学校内长105m、宽0.8m、高0.5米方渠，淤积深度约0.23m，总淤泥量约19.32m³。

7.甘李学校内DN300污水管约220m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约11.03m³。

8.甘李学校内DN300、DN400、DN600雨水管，DN300约279m、DN400约96m、DN600约120m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约29m³。

9.客家小镇泵站旁一污水井DN400污水管约149m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约15.06m³。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年04月10日进场，2023年05月5日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为16.5万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司吉华水务所

2023年5月16日